## Slide 1
Abschlusspräsentation
Virtuelle Jukebox Mobile Client

## Slide 2
Agenda
Aufbau der Präsentation
Allgemeines
Genereller Systemaufbau
Projektmanagement
Layout und Funktion
Rückblick und Learnings
Hands On Test und Q&A

## Slide 3
Allgemeines
Virtuelle Jukebox Mobile Client

## Slide 4
ALLGEMEINES
Projektvision und Projektziele
Agiler Entwicklungsablauf durch Verwendung von Scrum in jedem Projektteam. Synchronisation zwischen den Teams erfolgt grundsätzlich über die Product Owner.
Die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen den Clients und dem Server erfolgt über das HTTP/REST Protokoll. Die entsprechend notwendigen Endpunkte wurden eigens ausgearbeitet.
Der Mobile Client besitzt lediglich Nutzer Rechte und kann somit nur Lieder der Nutzer Playlist hinzufügen und für Lieder in dieser Nutzer-Playlist abstimmen oder seine Stimme wieder zurückziehen.
Toolchain: AndroidStudio (IDE), Trello (Projektmanagement),
git (Versionsverwaltung), NinjaMock (GUI Mockup)
Notes: Kontrollfunktion

## Slide 5
Genereller Systemaufbau
Virtuelle Jukebox Mobile Client

## Slide 6
GENERELLER SYSTEMAUFBAU
App Architektur

## Slide 7
Projektmanagement
Virtuelle Jukebox Mobile Client

## Slide 8
PROJEKTMANAGEMENT
Aufstellung des Projektteams
Chart: 
Chart: 
| Media Social | Event | Promotion
Peoples | 2 | 2 | 5
Team
Product Owner
1
Scrum Master
1
Developer
5
Paul Götzinger
Product Owner
David Böhm-Vrana
Mathias Dittrich
Tobias Egger
Paul Götzinger
Sophia Nunner
Developer
Mathias Dittrich
Scrum Master

## Slide 9
PROJEKTMANAGEMENT
Sprint-Highlights
Erster Sprint
14.11.2019 – 27.11.2019
Zweiter Sprint
28.11.2019 – 04.12.2019
Dritter Sprint
05.12.2019 – 11.12.2019
Letzter Sprint
12.12.2019 – 18.12.2019
Ausarbeiten der ersten groben Softwarearchitektur inklusive interner Schnittstellen
REST Schnittstellen Dokumentation wurde erstellt und akzeptiert
Erstes GUI Mockup kreiert
Entwicklung des REST API Wrappers und entsprechendem JSON Parser
Implementierung interner Kern Funktionalitäten
Implementierung des ersten GUI Designs
Finalisierung des Net Cores und schreiben von Unit-Tests
Zeitverlust durch Debugging
Erste erfolgreiche Integrationstests
Fertigstellung der App
Abgeschlossene Feldtests
Erweiterung der erstellten Dokumentation

## Slide 10
Layout und Funktion
Virtuelle Jukebox Mobile Client

## Slide 11
Auf jedem Screen vorhanden
Bildet Basis für App-Navigation
Screen Auswahl
Setzen eines Usernames
Setzen der Server IP / Dyn-DNS Hostname
Fixer Port (8888) um Nutzereingaben zu vereinfachen
Serververbindung herstellen
LAYOUT UND FUNKTION
Login Screen

## Slide 12
Anzeige aller relevanten Daten
Aktuelles Lied
Unterteilung in Admin- und Nutzer-Queue
Admin-Queue vor Nutzer-Queue
Voten nur für Lieder in der Nutzer-Queue möglich
Nur ein Upvote pro User erlaubt
Wiedergabeliste
LAYOUT UND FUNKTION
Playlist Screen
Datenabfrage vom Server alle 500ms
Hintergrundprozess

## Slide 13
Texteingabefeld um nach Lied zu suchen
Suche startet durch drücken der „SEARCH“ Taste
Gefundene Tracks werden entsprechend in einer
Liste angezeigt
Suchfenster
LAYOUT UND FUNKTION
Search Screen
Aktualisieren der Playlist nach erfolgreichem hinzufügen
Hintergrundprozess

## Slide 14
Listet alle Server auf zu denen jemals erfolgreich
eine Verbindung aufgebaut wurde
Verbindungsstatus durch optische Identifikation
Wechsel der Serververbindung durch drücken der
Connect Taste
Serverliste
Durch drücken der “ADD SERVER” Taste wird man auf
den Login-Screen umgeleitet
Neue Serververbindung herstellen
LAYOUT UND FUNKTION
Settings Screen

## Slide 15
Rückblick und Learnings
Virtuelle Jukebox Mobile Client

## Slide 16
Informationsaustausch und Kommunikation verlief reibungslos
Ambitionierte Projektteams ermöglichten rasche Entwicklung
Interne und externe Projektkoordination
RÜCKBLICK UND LEARNINGS
Positives
Ermöglichte Aufteilung in Subarbeitspakete
Schnittstellendefinition zum Server ermöglichte eigenständige Implementierung ohne Abhängigkeiten
Förderte Kompatibilität wodurch Integrationstests nur kleinere Mängel ergaben
Schnittstellendefinition

## Slide 17
RÜCKBLICK UND LEARNINGS
Negatives
Projektaufwand zu gering um Vorteile von Scrum zu nutzen
Daily Scrums nicht praktikabel wodurch diese nicht abgehalten wurden
Canban Boards anstelle von Scrum verwenden
Scrum
Schnelle Architekturphase ging zulasten der gesamten Architektur
Redesign war in der ersten Phase notwendig um Funktionalität zu bieten
Lange Fehlersuche durch nichtreproduzierbare Fehler die durch Design
entstanden sind
Architektur Fehler

## Slide 18
Hands On Test und Q&A
Virtuelle Jukebox Mobile Client